ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Копейского городского округа

Челябинской области

от_____________№______

Изменения и дополнения

в городскую целевую программу «Развитие улично-дорожной сети Копейского городского округа на период 2011-2015 года»

- В разделе 1 паспорта программы слова «2010-2012 г.г.» заменить словами « 2011-2015 годы».

- Раздел 7 паспорта программы читать в новой редакции:

первый этап- 2011 год;

второй этап – 2012 год;

третий этап -2013 год;

четвертый этап – 2014 год;

пятый этап – 2015 год.

- Последний абзац подпункта 2 пункта 9 изложить в новой редакции:

2011 год – 518,47 тыс. руб.;

2012 год -114 060,96 тыс.руб.;

2013 год – 294 979,00 тыс. руб.;

2014 год – 80 500,00 тыс. руб.;

2015 год – 90 500,00 тыс. руб.

- Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети на период 2011-2015 года читать в новой редакции:

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2011 год |
| Проектирование |
| 1 | Сбор исходных данных | 518,47 |
|  | ИТОГО по 2011 году: | 518,47 |
| 2012 год |
| 1 раздел |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 1 | Реконструкция автодороги «Подъезд к жилому массиву пос.Зуевка г.Копейска от автодороги «Восточный обход г.Челябинск» | 41072,43 |
| 2 | Реконструкция автодороги «Подъезд к жилому массиву пос.Заозерный г.Копейск от автодороги «Восточный обход г.Челябинск» | 8558,37 |
| 3 | Реконструкция автодороги «Подъезд к жилому массиву пос.Бажова г.Копейск от автодороги «Восточный обход г.Челябинск» | 26355,44 |
| 4 | «Строительство светофорного объекта на пересечении пр.Коммунистический пр. Ильича | 600,00 |
| 5 | Строительство светофорного объекта на пересечении ул.4-ой Пятилетки и ул.П.Томилова. | 600,00 |
| 6 | Ремонт пропускного узла дамбы водохранилища в селе Калачево | 2287,72 |
|  | ИТОГО по 1 разделу 2012 года | 79473,96 |
| 2 раздел |
| Проектирование |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство объездной дороги от пр.Победы до ул.Лихачева | 1500,00 |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство автодороги по пр.Коммунистическому, в полном объеме на всю протяженность, включая благоустройство и освещение | 9787,00 |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство объездной дороги от ул.Планерная до ул. Крылова | 3200,00 |
| 4 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство автодороги «Подъезд к жилому массиву пос.Калачево г.Копейска от автодороги «Восточный обход г.Челябинска» | 3000,00 |
| 5 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство «Автодороги Челябинск-Копейск в районе озера Шелюгина» | 4000,00 |
| 6 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство объездной дороги от пр.Победы до ул.Пухлякова | 1500,00 |
| 7 | Проектирование светофорного объекта по ул.Сутягина (строение №6) | 100,00 |
| 8 | Сбор исходных данных | 500,00 |
|  | ИТОГО по 2 разделу 2012 года | 23587,00 |
| 3 раздел |
| 1 | Паспортизация городских дорог | 11000,00 |
|  | ИТОГО по 3 разделу 2012 года: | 11000,00 |
|  | ИТОГО по 2012 году: | 114060,96 |
| 2013 год |
| 1 раздел |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 1 | Строительство объездной дороги от пр.Победы до ул.Лихачева | 13500,00 |
| 2 | Строительство автодороги по пр.Коммунистический в полном объеме на всю протяженность | 166379,00 |
| 3 | Строительство объездной дороги от ул.Планерная до ул.Крылова | 25600,00 |
| 4 | Строительство объездной дороги от пр.Победы до ул.Пухлякова | 18400,00 |
| 5 | Строительство автодороги «Подъезд к жилому массиву пос.Калачево г.Копейска от автодороги «Восточный обход г.Челябинска» | 50000,00 |
| 6 | Строительство светофорного объекта по ул.Сутягина (строение № 6) | 600,00 |
|  | ИТОГО по 1 разделу: | 274479,00 |
| 2 раздел |
| Проектирование |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации | 20000,00 |
| 2 | Сбор исходных данных | 500,00 |
|  | ИТОГО по 2 разделу 2013 года: | 20500,00 |
|  | ИТОГО по 2013 году: | 294979,00 |
| 2014 год |
| 1 раздел |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 1 | Строительство автодороги «Челябинск –Копейск в районе озера Шелюгина» | 60000,00 |
|  | ИТОГО по 1 разделу 2014 года: | 60000,00 |
| 2 раздел |
| Проектирование |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации | 20000,00 |
| 2 | Сбор исходных данных | 500,00 |
|  | ИТОГО по 2 разделу 2014 года: | 20500,00 |
|  | ИТОГО по 2014 году: | 80500,00 |
| 2015 года |
| 1 раздел |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 1 | Строительство автодорог Копейского городского округа | 70000,00 |
|  | ИТОГО по 1 разделу 2015 года: | 70000,00 |
| 2 раздел |
| Проектирование |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации | 20000,00 |
| 2 | Сбор исходных данных | 500,00 |
|  | ИТОГО по 2 разделу 2015 года: | 20500,00 |
|  | ИТОГО по 2015 году: | 90500,00 |
|  | ВСЕГО по 2011-2015 года: | 580558,43 |

Первый заместитель главы администрации

Копейского городского округа

Челябинской области                                                                     А.Н.Литвинов