Мероприятия

городской целевой Программы «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Копейском городском округе Челябинской области» на 2010 -2014 годы

Раздел 1. Создание условий для удовлетворения потребностей населения

в услугах  дошкольных образовательных учреждений.

- Строительство  дошкольных образовательных учреждений.

| № п/п | Наименование объекта (с адресом). | Сроки строительства | Проектная мощность (дошкольных мест) | Ввод мест по годам | Общая стоимость (тыс. руб.) | Количество средств из местного бюджета (тыс. руб.) | ГРБС | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |
| 11 | Д/с №29 пр.Коммунистический, 19Б. | 2009 | 220 | 220 | - | - | - | - | 2 698,50 | 2 698,50 | - | - | - | - | Администрация Копейского городского округа | МУ «Управление строительства» Копейского городского округа. |
| 2 | Д/с ул.Республиканской,6А. | 2012- 2013 | 100 | - | - | - | 100 | - | 40 307,0 0 | - | - | - | 10307, 00 | 30000,00 |  |  |
| 3 | Д/с ул.Черняховского, 27. | 2011- 2012 | 100 | - | - | - | - | 100 | 46 086,1 0 | - | - | - | 23 001,00 | 23085,10 |  |  |
| 4 | Д/с ул.Томилова,15Г. | 2012- 2013 | 100 | - | - | - | - | 100 | 45 000,0 0 | - | - | - | 22500,00 | 22500,00 |  |  |
| 5 | Д/с ул. Елькина | 2012-2013 | 150 | - | - | - | 150 | - | 18 256,8 | - | - | 1300,00 | 16 956,8 | - |  |  |
|  | ИТОГО |  | 670 | 220 | - | - | 250 | 200 | 152 348,40 | 2 698,50 | - | 1 300,00 | 72 764,80 | 75585,10 |  |  |

2 . Создание условий для удовлетворения потребностей населения в услугах  дошкольных образовательных учреждений за счёт нового строительства.

| № n/n | Адрес учреждения | Прирост контингента детей в дошкольных образовательных учрежденииях (чел.) | Средняя стоим. содержания одно го ребёнка (тыс. руб.) | Обеспечение финансирования из средств местного бюджета (тыс. руб.) | ГР БС | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | Управление образования администрации Копейского городского округа (далее по тексту УО АКГО) |
| 1 | Ул. Елькина | 150 | - | - | - | 150 | - | 38,3 | 5 745,00 | - | - | - | 5 745,00 | - |  |  |
| 1 | пр. Коммунистический, 19б | 220 | 220 | - | - | - | - | 24,5 | 5 396,80 | 5 396,80 | - | - | - | - | УО АКГО |  |
| 2 | ул. Республиканская, 6а | 100 | - | - | - | 100 | - | 38,3 | 3830,00 | - | - | - | 3 830,00 | - |  |  |
| 3 | ул. Черняховского,27 | 100 | - | - | - | - | 100 | 38,3 | 3830,00 | - | - | - | - | 3 830,00 |  |  |
| 4 | ул. Томилова, 15г | 100 | - | - | - | - | 100 | 38,3 | 3830,00 | - | - | - | - | 3 830,00 |  |  |
|  | ИТОГО | 670 | 220 | 0 | 0 | 250 | 200 |  | 22 631,80 | 5 396,80 | - | - | 9575,00 | 7 660,00 |  |  |

3. Организация дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях

| Наименование объекта | Адрес объекта | Количество вводимых в действие мест, всего | В том числе по годам | Сумма затрат, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| МОУ ООШ № 41 | ул.Троицкая, 3 | 3/60 |  |  |  | 60 |  | 6 000,00 |  |  |  | 6000,00 |  |
| МОУ СОШ № 4 | ул.Мира, 43 | 2/40 |  |  |  |  | 40 | 4 000,00 |  |  |  |  | 4 000,0 |
| МОУ СОШ № 24 | ул.Театральная, 14 | 2/40 |  |  |  | 40 |  | 4 000,0 |  |  |  | 4 000,0 |  |
| ИТОГО: |  | 7/140 |  |  |  | 100 | 40 | 14 000,0 | - | - | - | 10 000,0 | 4 000,0 |

4. Увеличение количества групп в действующих детских садах за счёт более полного использования проектной мощности зданий

| Наименование объекта | Адрес объекта | Количество вводимых в действие мест, всего | В том числе по годам | Сумма затрат, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| МДОУ №27 | ул. П. Томилова, 13а | 20 | - | - | - | 20 | - | 1 000,00 | - | - | - | 1000,00 | - |
| МДОУ №51 | ул. Лихачёва, 6а | 20 | - | - | 20 | - | - | 1 798,80 | - | - | 1 798,80 | - | - |
| ИТОГО: |  | 40 | - | - | 20 | 20 | - | 2 798,80 | - | - | 1 798,80 | 1000,00 | - |

5 . Социальная поддержка детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем компенсации родительской платы.

| Количество детей, родители которых получают компенсацию родительской платы для малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Размер родительской платы в месяц (руб.) | Сумма затрат, всего (тыс. руб.) | Сумма затрат из средств местного бюджета (тыс.руб.) | ГРБС | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе за счет |  |  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | УО АКГО | УО АКГО |
|  | местного бюджета | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 792 | 392 | 400 | 747 | 1550,00 | 200,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  |  |

6.Введение малозатратных мест в дошкольных образовательных учреждениях Копейского городского округа Челябинской области

| Наименование объекта | Адрес объекта | Срок ввода в эксплуа- тацию | Кол-во вводимы мых мест | Способы ввода дополнительных мест | Общая стоимость работ (тыс. руб.), в том числе: | Направление средств (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | воз врат | рацио нали зация сети | группы при школах | мест. бюд. | ремонт | обору-дова-ние | мебель, детская мебель | мягкий инвен-тарь | игруш-ки, игр., спорт. оборуд. |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Школа № 38 | ул. Чернышевского, 45 | 60 | 80 | 140 |  |  | + | 850,0 | 6500,00 | 378,131 | 6500,0 | 150,0 | - | 171,869 | - | 150,0 | - | - | - |
| Школа № 3 | ул. Гагарина, 5 | 0 | 50 | 50 |  |  | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МДОУ детский сад № 24 | ул. Железняка, 2 | 20 | 50 | 70 | + |  |  | 1102,4 | 335,10 | 48,985 | 335,10 | 500,0 | - | 553,415 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 80 | 180 | 260 |  |  |  | 1952,4 | 6835,1 | 427,116 | 335,1 | 650,0 | - | 725,284 | - | 150,0 | - | - | - |

Раздел 2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования,

улучшения подготовки детей к обучению в школе.

- Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных учреждений дошкольного образования лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к ведению образовательной деятельности, включая реализацию требований противопожарной безопасности.

| Количе - ство учреждений, подлежащших лицензированию, всего | В том числе по годам | Сумма затрат, всего (тыс. руб.) из средств местного бюджета | В том числе по годам (тыс. руб.) | ГРБС | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | УО АКГО | УО АКГО |
| 52 | 11 | 21 | 7 | 7 | 6 | 1 100,0 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |

- Обеспечение дошкольных образовательных учреждений современными программами, в соответствии с требованиями ФГТ, учебно-методическими изданиями, детской художественной литературой и развивающими играми.

| Сумма затрат местного бюджета, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам (тыс. руб.) из средств текущего финансирования | ГРБС | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | УО АКГО | УО АКГО |
| 300,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |

3. Централизованная поддержка развития материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, в том числе приобретение игрушек, детской мебели, физкультурного, технологического, дидактического оборудования.

| Сумма затрат местного бюджета, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам (тыс. руб.) из средств текущего финансирования | ГРБС | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | УО АКГО | УО АКГО |
| 2 265,71 | - | 265,71 | 400,00 | 600,00 | 1000,00 |  |  |

4. Проведение городского конкурса «Детский сад года»

| Сумма затрат местного бюджета, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам (тыс. руб.) из средств текущего финансирования | ГРБС | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | УО АКГО | УО АКГО |
| 150,0 | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |

5.Проведение городского конкурса «Весенняя капель»

| Сумма затрат местного бюджета, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам (тыс. руб.) из средств текущего финансирования | ГРБС | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | УО АКГО | УО АКГО |
| 130,00 | - | - | 30,0 | 50,00 | 50,00 |  |  |

Раздел 3. Улучшение питания и оздоровления детей, развитие коррекционного образования.

- 1.Обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания дошкольников в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

| Сумма затрат местного бюджета, всего | В том числе по годам (тыс. руб.) в ценах 2009 года | ГРБС | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | УО АКГО | УО АКГО |
| 90,00 | - | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |

2. Обеспечение соответствия лицензионным требованиям, предъявляемым к медицинской деятельности   дошкольных образовательных учреждений.

| Количество дошкольных образовательных учреждений, получающих лицензию на осуществление медицинской деятельности всего (ед.) | В том числе по годам | Сумма затрат, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) из средств местного бюджета | ГРБС | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | УО АКГО | УО АКГО |
| 41 | - | 11 | 10 | 10 | 10 | 401,20 | - | 101,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |

Раздел 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава  дошкольных образовательных учреждений

1. Оказание содействия в развитии деятельности вузов и их филиалов по подготовке педагогических и других кадров для дошкольных образовательных учреждений.

2. Организация профориентационной работы в школах, целевое направление выпускников на обучение дошкольным специальностям в высшие и средние специальные ученые заведения.

| Количество человек всего | В том числе по годам | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | УО АКГО |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |

3. Продолжение поэтапной замены должностей «помощник воспитателя» на должности «младший воспитатель» в учреждениях дошкольного образования.

4. Обеспечение направления на курсы повышения квалификации и переподготовки не менее 120 педагогических работников системы дошкольного образования ежегодно.

5. Организация повышения квалификации работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе:

1) медицинских работников  –  25  чел.

| Количество медицинских работников всего (чел.) | Обучение на курсах повышения квалификации (чел.) | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  | Образовательные учреждения |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |
| 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | местный бюджет |  |

2) поваров  – 25  чел.

| Количество поваров всего (чел.) | Обучатся на курсах повышения квалификации (чел.) | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  | Образовательные учреждения |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |
| 62 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | местный бюджет |  |

3) бухгалтеров  – 20 чел.

| Количество бухгалтеров всего (чел.) | Обучатся на курсах повышения квалификации (чел.) | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Образовательное учреждение |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |
| 103 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | местный бюджет |  |

6. Выплата надбавки к заработной плате сотрудникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста,  в том числе:

1) сотрудникам ДОУ за повышенную категорию по итогам аккредитации ДОУ

| Сумма затрат, всего | В том числе по годам (тыс. рублей) | ГРБС | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) местный бюджет | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | УО АКГО | УО АКГО |
| 6 500,00 | 6 500,00 | - | - | - | - |  |  |

2) младшим воспитателям, помощникам воспитателей

| Сумма затрат, всего (тыс. рублей) местный бюджет | В том числе по годам (тыс. рублей) | ГРБС | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | УО АКГО | УО АКГО |  |
| 20 427,29 | 3500,00 | 3 661,69 | 4333,20 | 4466,20 | 4466,20 |  |  |  |

3) заведующим  дошкольных образовательных учреждений

| Сумма затрат, всего (тыс. рублей) местный бюджет | В том числе по годам (тыс. рублей) | ГРБС | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | УО АКГО | УО АКГО |
| 2 500,00 | 2500,00 | - | - | - | - |  |  |

- Расширение практики оказания населению дополнительных платных образовательных услуг учреждениями дошкольного образования

Заместитель главы администрации

Копейского городского округа

Челябинской области

по социальному развитию                                                                           В.Г. Бисеров

Приложение

к постановлению

администрации Копейского

городского округа Челябинской

области

от ____________2012   №_____

Паспорт

городской  целевой программы

«Поддержка и развитие дошкольного образования Копейского городского округа» 2010-2014 годы

| Наименование | «Развитие дошкольного образования Копейского городского округа» 2010-2014 годы |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| Разработчик | Управление образования администрации Копейского городского округа Челябинской области |
| Исполнители | Управление образования администрации Копейского городского округа Челябинской области Управление архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа Челябинской области |
| Цель программы | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в Копейском городском округе |
| Задачи программы | 1) Удовлетворение потребности населения Копейского городского округа в услугах учреждений системы дошкольного образование. 2) Повышение качества дошкольного образования. 3) Улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях. 4) Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования. |
| Основные целевые индикаторы | 1) Количество вновь введенных мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, - 1110. 2) Количество дополнительно привлеченных в систему дошкольного образования детей – 1110. 3) Количество детей в группах социальной помощи – 392. 4) Охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием – 80,5%. 5) Техническое состояние зданий дошкольных образовательных учреждений удовлетворяет лицензионным требованиям - 100 %. |
| Сроки и этапы реализации | 2010-2014 годы 1 этап – 2010 год; 2 этап – 2011 год; 3 этап – 2012 год; 4 этап – 2013 год; 5 этап – 2014 год. |
| Перечень программных мероприятий | 1) Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений. 2) Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе. 3) Улучшение питания и оздоровления детей, развитие коррекционного образования. 4) Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений. 5) Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования. |
| Объём и источники финансирования | 246 287,70 тыс. рублей 1 этап – 2010 год – 31 402,3 тыс. рублей; 2 этап – 2011 год – 6 281,00 тыс. рублей; 3 этап – 2012 год – 15 527,1 тыс. рублей; 4 этап – 2013 год – 99 386,0 тыс. рублей; 5 этап – 2014 год – 93 691,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация программы должна обеспечить к концу 2014 года: 1) введение 1100 мест; 2) дополнительное привлечение в систему дошкольного образования 1100 детей; 3) увеличение охвата дошкольным образованием до 80,5 процентов от общего количества детей дошкольного возраста; 4) предоставление мест в группах социальной помощи детям из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 5) переход всех дошкольных образовательных учреждений на работу по образовательным программам, соответствующим федеральным государственным требованиям; 6) обеспечение соответствия всех действующих учреждений дошкольного образования лицензионным требованиям. |